## Notatka służbowa ze spotkania handlowego

Data spotkania: 14 czerwca 2024 r. Miejsce: Siedziba zamawiającego / Spotkanie online (MS Teams) Dotyczy: Omówienia szczegółów realizacji usługi w ramach przetargu nr 24/PN/2024 Uczestnicy:

- Reprezentant Januszexpol: Marek Lewandowski – Senior Key Account Manager.

- Reprezentanci Zamawiającego: Zespół projektowy ds. wdrożeń.

### 1. Cel spotkania

Celem spotkania było uszczegółowienie oferty złożonej przez firmę Januszexpol w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej modernizacji infrastruktury sieciowej oraz wdrożenia systemów bezpieczeństwa w naszych oddziałach.

### 2. Przebieg rozmowy i ustalenia techniczne

Podczas spotkania pan Marek Lewandowski przedstawił szczegółowy harmonogram prac, zakładający podział projektu na trzy kluczowe etapy:

- Etap I: Audyt zerowy i dostawa sprzętu (w ciągu 14 dni od podpisania umowy).

- Etap II: Konfiguracja systemów i migracja danych w oknach serwisowych (godziny nocne).

- Etap III: Testy penetracyjne oraz szkolenie personelu technicznego.

Reprezentant Januszexpol podkreślił, że firma dysponuje własnym zapleczem logistycznym, co niweluje ryzyko opóźnień wynikających z łańcucha dostaw podzespołów.

### 3. Warunki finansowe

W trakcie dyskusji potwierdzono wycenę zawartą w ofercie przetargowej. Pan Lewandowski podtrzymał kwotę ryczałtową za całość realizacji zamówienia:

Wartość oferty: 187 500,00 PLN netto (+23% VAT)

Kwota ta obejmuje pełne wsparcie techniczne w modelu 24/7 przez okres pierwszych 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

### 4. Wnioski i dalsze kroki

Strona oferująca wykazała się pełnym zrozumieniem potrzeb opisanych w dokumentacji przetargowej. Pan Lewandowski zobowiązał się do przesłania zaktualizowanego wzoru umowy, uwzględniającego dzisiejsze ustalenia dotyczące kar umownych za niedotrzymanie parametrów SLA, do końca bieżącego tygodnia.

Sporządził: Automatyczny Asystent Gemini

Czy chciałbyś, abym przygotował teraz roboczy projekt wiadomości e-mail do Pana Lewandowskiego z podsumowaniem tych ustaleń?